國家通訊傳播委員會

電信秩序維護資訊支援系統專案契約草案

（契約編號：NCCN 100003-0506）

甲方：國家通訊傳播委員會

乙方：

中華民國年月日

國家通訊傳播委員會

電信秩序維護資訊支援系統專案契約（草案）

【契約編號：NCCN 100002-0506】

立契約人 國家通訊傳播委員會（以下簡稱甲方）及○○○○ （以下簡稱乙方）雙方同意依政府採購法（以下簡稱採購法）及其主管機關之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

- 專案名稱、履約期限

「電信秩序維護資訊支援系統專案」（以下簡稱本專案）。

履約期間自契約生效次工作日起至正式上線驗收合格之日止。

乙方應依契約第3條第1項各款規定期限前交付文件、相關程式或完成工作項目。但契約執行期間如因可歸責甲方之事由或不可抗力因素而影響本專案進度者，得順延之。

乙方專案小組成員異動需經甲方同意。

因甲方需要通知乙方順延交付者，得免計遲延損害賠償；乙方亦不得提出保管費用及其他任何請求。

- 工作範圍

詳如本專案建議徵求說明書。

- 契約價金、付款方式及交付工作項目

本契約總價計新臺幣○○元整（含稅），由甲方分3期依下列方式撥付予乙方，但須經甲方確認及驗收合格後，方由乙方開具統一發票(無統一發票者應提出收據)向甲方請領各期費用，其撥付方式（含交付工作項目）如下：

第1期：契約生效次工作日起7日內交付專案管理計畫書，並於甲方指定期限召開專案啟動會議後，甲方支付價金20%，計新臺幣○○元。

第2期：乙方於契約生效次工作日起91日內完成第2-6階段工作範圍(內容)，交付教育訓練計畫書、系統需求規格書(含確認書)、系統設計規格書、系統驗收/測試計畫書、輔導上線計畫書、犯罪情資地理資訊整合應用研究報告，甲方支付價金30%，計新臺幣○○元。

第3期：乙方於契約生效次工作日起182日內，乙方交付專案之軟體原始碼及執行碼、使用者操作手冊、系統管理者操作手冊、資料庫設計規格書、程式規格說明書(內容包含程式清單)、系統規格說明書、系統重建及備份手冊(需與MS Office軟體相容，保固期滿需交付最新版本) (若有加密，需免費提供解密程式及詳述解密方法)、電腦以及周邊設備交付完成系統建置及測試後，經甲方指定日期上線，且上線期間乙方應指派經甲方認可之資訊工程師至少1名，輔導上線駐點30工作日後，經甲方確認，交付前段相關文件最新版本，並完成全案驗收合格後，由甲方支付價金50%，計新臺幣○○元。

## 交付產品與交付時程如下表：

| 階段 | 交付項目與完成工作 | 交付時程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 召開專案啟動會議及交付專案管理計畫書。 | 契約生效次工作日起7日內交付專案管理計畫書，並於甲方指定期限召開專案啟動會議後。 |
| 2 | 教育訓練計畫書 | 契約生效次工作日起35日內。 |
| 3 | 系統需求規格書(含確認書) | 契約生效次工作日起56日內。 |
| 4 | 系統設計規格書 | 契約生效次工作日起63日內。 |
| 5 | 自我檢驗/測試計畫書 | 契約生效次工作日起77日內。 |
| 6 | 輔導上線計畫書、犯罪情資地理資訊整合應用研究報告 | 契約生效次工作日起91日內。 |
| 7 | 系統使用手冊、系統測試報告、程式原始碼、犯罪情資地理資訊整合應用研究報告及雛型系統 | 契約生效次工作日起154日內。 |
| 8 | 教育訓練成果報告、 軟體使用授權書 | 契約生效次工作日起182日內。 |
| 9 | 正式上線 | 完成系統建置及測試後，經甲方指定日期上線，且上線期間乙方應指派經甲方認可之資訊工程師至少1名，輔導上線駐點30日工作日後，經甲方確認，並交付本表1至8項相關文件最新版本。 |

乙方依契約規定於各階段應交付之文件及軟體份數及製作方式如下：相關軟體、文件電子檔光碟1份及書面文件2份，文件編碼方式採Unicode格式並以Word2003以上或RTF檔案格式製作電子檔。交付書面文件原則以A4紙張雙面印製，可採活頁裝訂成冊。

- 教育訓練

乙方應提供至少516小時之教育訓練，依甲方需求(如教育訓練程內容、時數、地點及辦理時間等)擬訂教育訓練計畫，經甲方同意後辦理。訓練場地由甲方提供，訓練教材、上課資料及講師由乙方提供。

教育訓練時數如未使用完畢，經甲、乙雙方同意，得移至保固期間辦理。

- 確認及驗收

交件日期之計算：乙方依約交付之產品應以書面送達甲方指定之交件地點，若有下列情形，則甲方得於產品送達之日起10日內通知乙方以不合格產品退件。

一、章節缺漏。

二、文件內容未依雙方所協議之格式撰寫。

三、經甲方認定之其他重大缺失。

前項視為不合格退件之產品，則以乙方完成改善交付合格產品之日為交件日。

乙方依約交付之各階段產品，若甲方有修正意見，乙方應於接獲通知14日內完成修正，再以書面送甲方進行確認。乙方每次修正產品之期限為14日，如乙方無法如期於14日內交付修正之產品，而造成本專案時程延誤，以逾期交件論，並準用第13條規定計算逾期違約金；但經甲方同意延長期限者，不在此限。

乙方應於契約執行期間依工作階段提出執行狀況書面資料，由甲方視實際需要召集會議討論有關事項，簡報會議決議視為本契約之補充說明事項。

乙方應於完成各期交付項目及正式上線測試通過(功能正常)後，以書面通知甲方完成履約，甲方並應於收到乙方書面通知及確定履約完成7日內會同乙方依據契約等文件核對交付之項目及數量，確定履約標的是否完成，履約標的確認完成30日內辦理初驗並作成紀錄。初驗合格後，甲方應於20日內以書面通知乙方會同辦理驗收（甲方得指明驗收地點），並作成驗收紀錄。其驗收所需人工、儀器、工具等均由乙方負責供給。甲方安排辦理驗收工作，乙方需派員就完成之工作，提供必要之解說及協助，以完成驗收程序。如乙方未派員到場，甲方得逕行辦理驗收，乙方應接受該驗收結果。

契約除第3條第1項之規定第3期履約項目須辦理初驗程序，其餘各期免辦理初驗程序，惟乙方仍應於完成該期交付項目與規定之工作項目後以書面通知甲方辦理驗收。

乙方履約結果經甲方驗收（含各期驗收）有瑕疵者，甲方得要求乙方限期內改善、拆換 (以下簡稱改正)。逾期未改正者，依第13條規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。

- 保固維護

本案自驗收合格日起算2年為保固期，乙方應負責免費保固維護，保固期間若甲方發現功能未能正常執行，乙方應就甲方提出之問題依本條第5項、第7項或第8項所定期限完成維修。

保固期間乙方應免費維護，並指派專責人員負責建置系統之維護及諮詢之工作，提供甲方必要之系統技術諮詢服務；因實際作業需要而調整系統，如因此需增撰程式，其幅度在系統驗收完成總程式支數15%範圍內，亦屬保固範圍。

乙方應於保固期生效次日起30日內依前項規定提送保固期間維護服務之資訊工程師清冊供甲方留存。契約存續期間，清冊所列人員如需異動，其接替人員至遲應於1個月前以書面徵得甲方同意。

乙方於保固期限內，應指派前項清冊內之資訊工程師，每月至少1次(on-site service)至甲方指定地點服務，配合甲方執行契約同條第6項保固維護事項。

乙方應維持本系統的正常運作，於保固維護期間，接獲甲方有關本專案相關問題通知時(以電話、Email、傳真或書面方式)，應於4個小時內派員到甲方指定地點進行本系統之診斷與維修，並於2日內排除問題。

保固期間之系統維護，維護內容如下：

一、系統效能調校

提升系統整體執行效能，對系統進行效能檢視，並依檢視結果調整系統設計架構及其他適當的功能調校(Tuning)。

二、系統修改、更新

(一)維護系統：例行正常運作，配合修正程式潛在錯誤(BUG-FIXED)。

(二)為提昇系統操作性能，調整或修改系統操作功能。

三、資料處理

依甲方要求協助執行資料庫毀損重建、移置、整檔等相關作業。

四、技術服務

(一)配合甲方作業系統、資料庫版本更新及硬體設備擴充、更換、移動等作業，協助重新安裝建置或移置系統、資料庫。

(二)處理系統及其資料庫之異常狀況。

(三)增加硬體設備、應用軟體或系統使用者，因而涉及原系統之設定時，須無條件免費提供技術服務。

(四)如有版本及技術上之更新/更動，須事先通知並經甲方同意，必要時應提供教育訓練。

乙方應由負責本專案之工程師至少1人組成緊急連絡網，提供全天上班時間專線電話，協助甲方即時處理、排除系統運作問題及系統操作輔導，提供Email信箱及FAQ服務負責疑難問題答覆。

甲方緊急叫修時，乙方應自接獲通知4個小時內配合做緊急處理，並於2日內排除問題(包括將錯誤程式修改或軟體重新安裝、更新版本測試完畢)，同時修正相關之文件資料。

第5項或前項應到達設備所在地之期間計算，如以電話、電子郵件或傳真稿叫修者，應以甲方發話或寄送之時點起算，如以文書送達者，應以送達乙方之時點起算。如遇地震、颱風或其他天然災害時，其期間得不予計算。但乙方應於前揭事由終止後即行完成應辦事項。

甲方於保固期限內，自行修改產品、或合併使用非由乙方供應之產品、或其他可歸責於甲方之事由而衍生之瑕疵，不在本契約保固維護範圍內。

在保固期限內，乙方所提供之系統手冊及操作手冊應隨系統修正而更新，並應於每6個月繳交變更管理文件、程式清單、程式碼以及最新備份。

- 保證金之繳納與發還

乙方應於契約生效次工作日起7日內按得標總金額5%繳交履約保證金。履約保證金於正式驗收合格且無應待解決事項後或因第12條第5項之規定終止或解除契約後，完成下列事項向甲方無息領回履約保證金：

一、將產品及文件交付甲方。

二、完成系統建置、教育訓練、輔導上線，並完成技術移轉。

因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。

乙方所繳納之履約保證金得部分或全部不予發還之情形：

一、有採購法第50條第1項第3款至第5款情形之一，依同條第2項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。

二、違反採購法第65條規定轉包者，全部保證金。

三、擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

四、因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。

五、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

六、未依契約規定期限或甲方同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

七、須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。

八、未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。

九、其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。

保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。

乙方應於驗收合格次工作日起7日內繳交契約總價3%作為保固保證金；未繳交者則以履約保證金轉為保固保證金。

保固保證金於保固期滿且無待解決事項後無息發還。

保固保證金不予發還之情形，準用第3項之規定。

保證金之發還，依下列原則處理：

一、以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金、匯款或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。

二、以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。

三、以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構。

四、以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

五、以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

保證書狀有效期之延長，乙方未依契約規定期限履約或因可歸責於乙方之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或甲方無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。乙方未依甲方之通知予以延長者，甲方將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管，其所生費用由乙方負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。

- 資訊安全

乙方進行系統程式各項修改前，應對程式及其原始碼進行備份，備份地點由甲方指定，並於測試系統完成測試後始得導入正式系統。

乙方應保證所交付之程式及其原始碼，無資訊安全漏洞及惡意程式碼（如病毒、蠕蟲、特洛伊木馬、後門程式、間諜軟體等），並提供相關檢測報告及保證切結書。

乙方除在甲方會議室、會客室等公共區域外，無甲方人員陪同不得擅入甲方辦公區域。乙方執行服務作業時必須在甲方所設定之特定區域工作。

乙方執行之作業如有接觸機敏性資訊之必要，須經過甲方相關負責人員許可。

乙方除在甲方會議室、會客室或特定作業區外，非經甲方相關負責人員允許，於甲方辦公區域內皆不允許使用個人之電子資訊設備，包含照相機、攝影機、錄音設備或其他可攜式電子紀錄設備。

乙方須與甲方簽訂【保密同意書】(附件1)，且派至甲方之人員均需另以個人身分簽訂【個人保密同意書】(附件2)。

乙方應配合甲方執行風險評鑑及內、外部稽核作業。

乙方執行資訊作業時應遵守電腦處理個人資料保護法、國家機密保護法、智慧財產權及刑法相關資訊安全等相關法令、法規之規定。

乙方應依甲方「委外管理作業要點」（附件3）進行管制，並依規定配合辦理。

為因應「電腦處理個人資料保護法」於99年5月26日修正為「個人資料保護法」，建置內容如涉及個人資料之蒐集、處理及利用，應辦理「個資保護及資訊系統處理規劃」，並注意相關法令。

- 保密協議

乙方於履行本契約期間或於契約終止後，均應嚴守工作上及甲方之業務機密，未經甲方書面同意，不得將任何文件之一部或全部洩漏予第三人。

非因協助業務需要並經甲方同意，乙方或其派任人員不得複製任何資料(含電子檔及紙本)攜離派駐地點。

乙方或其派任人員不得刺探與履行契約義務無關之事項。

本契約簽訂後，甲方如有訂定有關資訊安全之相關規定，乙方亦應遵守。

簽署之「保密同意書」須於契約生效次工作日起14日內以書面送交甲方備查，契約履約期間，簽署人員如需異動，須於異動後20日內，由接替人員重新簽署保密同意書並以書面送交甲方審核備查。

- 權利歸屬

乙方於本專案中使用非甲方提供之工具性軟體，應取得著作權人之授權，以使甲方得以合法使用。

乙方執行本契約時發展之軟體產品及文件等，其著作人格權及財產權屬於甲方。非經甲方同意，乙方不得對外發表，甲方並得為必要之修正。

乙方於契約執行前應與其所屬參與本契約工作之資訊工程師約定其所完成之著作，以甲方為著作人並享有著作人格權及著作財產權，其約定書連同參與人員名冊，應依通知期限前交付甲方保管，人員更換時亦同。契約因故終止前完成之著作及研究成果，其智慧財產權悉照前述規定辦理。

- 權利瑕疵擔保

乙方或乙方人員如涉及仿冒、侵權或洩密情事，違反法令致甲方發生損害，甲方得依相關法律追究並要求乙方負損害賠償責任。

乙方於契約執行中，侵害他人著作權或其他權利致甲方不得繼續使用系統時，乙方應按下列方式擇一處理，並賠償甲方所受之損害：

一、修改侵害部份，使本專案不再侵犯他人之著作權或其他權利。

二、	乙方取得他人授權，使甲方得依本契約第10條之規定繼續使用本專案產品。

- 契約終止或解除

因非可歸責於乙方之事由，經甲方通知乙方一部或全部暫停執行者，甲方應視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾6個月者，乙方得請求甲方終止契約或解除契約之一部或全部。

乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之一部或全部，且不補償乙方因此所生之損失：

一、有採購法第50條第2項前段規定之情形者。

二、有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。

三、違反不得轉包之規定者。

四、乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。

五、乙方有違反第8條或第9條(第5項除外)規定且情節重大者。

六、偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

七、無正當理由而不履行契約者。

八、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

九、有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。

十、乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起7日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。

十一、契約約定之其他情形。

甲方未通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。

契約經依第2項規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

契約因政策變更(含預算部分被刪除)，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得終止或解除部分或全部契約，並賠償乙方因此所受之損害，但不包含所失利益。非因政策變更而有終止或解除契約必要者，亦同。

乙方不得對甲方人員或受甲方委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，甲方得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。

乙方如欲提前終止本契約，應於預定終止日前30日以書面通知甲方並經甲方同意，若甲方因此有損失者，須賠償其損失。

因可歸責於乙方之事由致終止或解除契約者，乙方應自契約終止之日起15日內退還甲方已支付之款項，並償付利息之損失(其利息按固定利率1％計算)，甲方並得請求不履行之損害賠償。

契約終止或解除（不含同條前項情形）前甲方尚未給付之費用，甲方應於乙方將已發展完成或發展中之各項產品及文件交付完成後30日內支付予乙方。

本契約終止或解除後，乙方應於甲方書面通知送達後7日內領回原屬乙方所有之文件、設備等財產，逾期未領回者，概由甲方全權處理。

本契約終止或解除後，契約第8條、第9條（第5項除外）、第10條及第11條仍繼續有效。

- 罰則

如因可歸責於乙方之事由，未依契約規定如期交付各階段產品(或完成履約項目)，俾利甲方進行確認及驗收工作，每逾1日按本契約總價0.1%計罰懲罰性違約金，最高罰款以本契約總價20%為上限。逾期90日以上經甲方確定無法如期完成契約工作時，甲方得依本契約第12條辦理。但若可歸責甲方之事由或不可抗力因素而逾期交付者，免計算懲罰性違約金。

乙方未依契約第6條第3項所定期限提送保固期間服務之資訊工程師清冊，每逾1日計罰新臺幣1,000元，且應依甲方所定期限完成補正，未依前段所定期限完成補正者，每日計罰新臺幣1,000元。

乙方未依契約第6條第5項或第8項所訂期限提供諮詢服務或到場維修者，每逾1日（甲方以特急件、急件要求者，逾期時數計算含夜間及假日、其餘以工作日計算，不足1日以1日計）按本契約總價0.1%計罰懲罰性違約金。

乙方未依契約第6條第7項規定由負責本專案之工程師提供甲方洽詢協助即時處理緊急事項、排除系統運作問題、系統操作輔導等事項或所提供之解決方案(排除方法)逾2次時，自第3次開始計罰，每次計罰新臺幣3,000元。

乙方如違反第8條及第9條(第5項除外)規定者，甲方得沒收全額履約保證金，並請求乙方就甲方因終止契約所生之損害負賠償責任。

乙方若未依契約第9條第5項規定期限將簽署之保密同意書及資訊工程師清冊送交甲方者，每逾1日計罰新臺幣1,000元，且應依甲方所定期限完成補正，未依前段所定期限完成補正者，每逾1日計罰新臺幣1,000元。資訊工程師異動時亦同。

- 契約變更及轉讓

甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約(含新增項目)，乙方於接獲通知後應向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依政府採購法第46條第1項之規定。

乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前項之通知而遲延其履約期限。

甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即請求乙方先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。

契約約定之採購標的有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省乙方履約費用者，應自契約價金中扣除。

一、契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。

二、契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。

三、因不可抗力原因必須更換。

四、較契約原標示者更優或對甲方更有利。

乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。

契約之變更或修正，應經甲方及乙方雙方同意後，以書面為之。

- 契約文件及效力

本契約效力及於下列文件：

一、招標文件、投標文件及議價（決標）紀錄。

二、契約附件。

三、依契約所提出之履約文件或資料。

四、前3款文件之變更或補充。

契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

一、契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記條款有特別聲明者，不在此限。

二、招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

三、文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

四、決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲方解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。

契約文字：

一、契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

(一)特殊技術或材料之圖文資料。

(二)國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

(三)其他經甲方認定確有必要者。

二、契約文字中有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

三、契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所。

契約所用之度量衡單位，除另有規定外，以公制為之。

契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但去除該部分，契約亦可成立者。不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。

- 期日

除本契約另有約定外，契約以日／天數表示之期間係指日曆天，包括星期六、星期日、國定假日及其他休息日。

履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止（若當日為非甲方之辦公日，以次一辦公日之同一截止時間代之）。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

甲方辦公日之上班時間為週一至週五上午8時00分至12時00分，下午為1時30分至5時30分，星期六、星期日及國定假日休息。

- 爭議處理

甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決，其未能成協議者得以下列方式處理之：

一、依採購法第85條之1規定向行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會申請調解。

二、於徵得甲方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。

三、依採購法第102條提出異議、申訴。

四、提起民事訴訟。

履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

一、與履約爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。

二、乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

本契約以中華民國法律為準據法，因本契約事項訴訟時，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會，地址：中華民國臺北市信義區松仁路3號9樓，電話：02-8789-7530或02-8789-7523。

- 契約生效及收執

本契約以甲方簽約之日為簽約日，並溯及決標之日生效。正本1式2份，由甲、乙方各執1份；副本2份由甲方留存，印花各自貼納。

- 繳納代金證明

乙方履約期間僱用身心障礙者及原住民之人數，各均不得低於身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法規定之人數，僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣(市)勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。

- 補充規定

本契約未載明之事項，依採購法、民法及主管機關或上級機關所訂定之相關法令辦理。

立契約人

甲	方：國家通訊傳播委員會

代表人：蘇 ○

地	址：臺北市中正區仁愛路1段50號

乙	方：

代表人：

地	址：

中華民國ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日

保　　密　　同　　意　　書（決標後5日內檢附）

立書人○○○○○○○○執行國家通訊傳播委員會「電信秩序維護資訊支援系統專案」【契約編號：NCCN 100003-0506 】（以下簡稱本案），服務期間自契約生效日起至履約期滿日止，因執行本案而知悉　貴會相關業務及技術機密者，除經　貴會事前書面同意外，本公司及相關工作人員不得將該等機密資訊提供或透露給任何第三者知曉。

前述保密責任於本案契約終止或相關工作人員中途調離時均持續有效；本公司同意監督相關工作人員對　貴會負完全保密責任，如違背前述保密責任致　貴會權益受有損害者，本公司願對　貴會所受損害負賠償責任。

此致

國家通訊傳播委員會

立　書　者 ：

公 司 地 址：

代　表　人 ：

身分證統一編號：

戶 籍 地 址：

聯 絡 電 話：

中華民國ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日

個	人	保	密	同	意	書（決標後5日內檢附）

立書人○○○奉○○○○○○○○○指派執行國家通訊傳播委員會「電信秩序維護資訊支援系統專案」【契約編號：NCCN 100003-0506 】（以下簡稱本案），服務期間自契約生效日起至履約期滿日止，因執行本案而知悉　貴會相關業務及技術機密，除經　貴會事前書面同意外，本人同意不將該等機密資訊提供或透露給任何第三者知曉。

前述保密責任於本案契約終止或本人中途調離時均持續有效；本人同意接受  貴會及公司監督對　貴會負完全保密責任，如違背前述保密責任致　貴會權益受有損害者，本人願負損害賠償之責。

此致

國家通訊傳播委員會

立書人：○○○○○○○○○○○○

身分證統一編號：○○○○○○○○○○

戶籍地址：○○○○○○○○○○○

聯絡電話：

中   華  民    國    ○○   年  ○○   月    ○○    日

中華民國99年09月14日

第1.4版

| 修訂及簽核記錄 |
| --- |
| 版本 | 日期 | 訂定/修正概要記錄 |
| 1.0 | 97/08/18 | 初版制定 |
| 1.1 | 97/11/27 | 表頭機密等級由內部修改為公開。 四、(一) 廠商評選標準文字修飾 |
| 1.2 | 98/04/14 | 四、(八)、2 如廠商對本會【保密同意書】及【個人保密同意書】內容提出疑異，欲修訂之內容須經本會法律事務處及主委核可，始得為之。 |
| 1.3 | 98/10/06 | 三、專案委外單位：委外廠商資安管控。 四、(八)、2 如廠商對本會【保密同意書】及【個人保密同意書】內容(不含表頭及版次)提出疑異，欲修訂之內容須經本會法律事務處及主委核可，始得為之。 |
| 1.4 | 99/09/14 | 四、(八)、3為因應【電腦處理個人資料保護法】修正案於99/5/26經總統公布改為【個人資料保護法】，故調整文件內容法規參照文字。。 |

目錄

一、	目的	22

二、	範圍	22

三、	定義	22

四、	作業程序及要求	22

(一)	廠商評選標準	22

(二)	系統開發與維護管理	23

(三)	實體安全管理	24

(四)	存取控制管理	24

(五)	儲存媒體運送過程之安全	25

(六)	監控與審查	25

(七)	服務變更	25

(八)	法令、法規之符合性	26

五、	相關文件	26

(一)	NCC-40-2-007 實體與環境安全管理作業要點	26

(二)	NCC-40-2-010 資訊系統取得、開發及維護作業要點	26

六、	附件	26

(一)	NCC-40-4-034 保密同意書	26

(二)	NCC-40-4-035 個人保密同意書	26

目的

基於業務所需將資訊設施或系統之處理委由外部單位負責時，為維護資訊處理設備及資訊之安全，訂定此管理程序，以作為委外管理之依據，期使資訊安全之管控可有效地運作。

範圍

本會相關資訊系統及環境委外廠商之作業範圍，皆需依本程序之規定辦理。

定義

專案委外單位：主辦委外廠商之資安管控。

秘書室：主辦委外服務合約之簽定作業。

作業程序及要求

廠商評選標準

本會對軟硬體設備及應用系統委由廠商代管或維護服務時，評選廠商之標準訂定應考量下列項目:

品質

廠商素質、專業經驗及訓練。

廠商交付過程之品質。

產品完工交付品質。

交付

專案之進度控制方法。

產品或服務之交貨期或階段性產出。

產品資訊解說、系統文件是否清楚與齊全。

附件、產品相關零組件是否齊全。

服務內容

具備維護合約和保固條款。

明確服務項目。

技術能力。

叫修時間和回復時間。

廠商的支援配合。

解決問題的能力。

實行資訊安全的能力。

系統開發與維護管理

系統委外開發或維護合約之內容，應考量下列各項原則:

系統功能需求與規格：說明各項資訊安全需求、資訊保護方式、交付軟體不得含有後門或木馬程式。

資訊安全漏洞檢測及修正: 為確保系統之資料安全性與完整性，須提供系統之SQL Injection、惡意程式碼（如病毒、蠕蟲、特洛伊木馬、後門程式、間諜軟體等）及隱秘通道（covert channel）之測試報告及保證切結書，並且依測試之內容，修正程式可能之漏洞或保證無惡意程式碼（需提供完整測試報告及修正結果報告）。

驗收標準。

委外開發軟體之交付完成時間。

相關系統文件之產生。

智慧財產權之歸屬（開發後軟體所有權）。

相關保密合約、事故發生處理與處罰條款。

系統建置完成後，系統維護的責任與方式。

明訂各項服務水準含服務內容、服務項目、技術能力、叫修時間、回復時間、廠商的支援配合、解決問題的能力及實行資訊安全的能力等。

本會對委外服務廠商保有執行風險評鑑及外部稽核之權利。

系統委外開發時，應用系統之安全應依【資訊系統取得、開發及維護作業要點】進行相關應用系統驗證及測試。

委外開發之系統應執行安全評估，以防範系統中包含惡意程式碼等安全漏洞，且考量下列控制項目:

使用合法授權之軟體。

軟體安裝後，對原始碼的存取和修改應有妥善的控制。

應規範及限制委外廠商的建置及維護人員可接觸之資料範圍，以維護機密性資訊。

委外服務廠商或服務內容如有異動時，應檢討原合約內容，必要時應重新簽訂新約，並評估資安措施之有效性，以進行必要之調整。

委外廠商執行定期維護作業後，應填寫廠商維護紀錄單，由業務承辦人簽收存查。

實體安全管理

委外廠商之人員進出本會機房必須按照【實體與環境安全管理作業要點】之規定，依其所賦予權限進出機房管制範圍。

委外廠商人員在本會辦公室範圍內進出，必須按照【實體與環境安全管理作業要點】管理。

除會議室、會客室等公共區域外，委外服務人員無本會人員陪同不得擅入辦公區域。執行服務作業時必須在本會資訊科所設定之特定區域工作。

委外人員經許可後，在本會範圍內使用個人電腦設備時，應切實遵守本會【實體及環境安全管理作業要點】相關規範，若有違反者應追究廠商責任。

委外人員所執行之作業如有接觸機敏性資訊之必要，需經過相關負責人員許可。

除在會議室、會客室或委外服務人員特定作業區外，非經承辦人員允許，委外服務人員於辦公區域內皆不允許使用個人之電子資訊設備，包含照相機、攝影機、錄音設備或其他可攜式電子紀錄設備。

存取控制管理

第三方存取資訊設施，應於實際存取作業前，簽訂正式合約或協定，俟合約或協定生效後始能提供存取服務。

委外廠商於開發或維護期間之存取作業，需留下監視軌跡及服務紀錄，以達到完整的控制，系統相關管理人員應定期審查。

為了防止使用者不從原先規劃的存取路徑使用服務，可使用安全閘道控制來源至目的端之連線。

供委外人員存取之應用系統或主機時，應建立使用者身分鑑別的系統，以確定其權限的正當性。

當非本會人員基於業務需求對本會資訊進行存取或維護時，對於其可使用的權限應有所管制，如需接觸機密性資訊則需簽署相關之保密協定。

儲存媒體運送過程之安全

外單位交付「機敏」等級媒體資料時，應事先加密，並以其他特定方式（如電話）通知解密方法。若以書面方式交付「機敏」等級資料，應以密封並取得對方簽收確認。

透過郵遞傳送資訊時，必要時可採取掛號或雙掛號方式寄送。

經由快遞公司運送儲存媒體時，為避免遭受未授權取得、誤用或毀損，應使用以下控制措施：

選擇可靠運輸工具或快遞公司，必要時並與對方簽署協議，明定運送過程須遵守事項及損害賠償事宜。

包裝應堅固，並符合製造商的規格。

必要時應將媒體置於上鎖箱子內傳送，以保護機敏性媒體資料。

監控與審查

定期監控與審查委外廠商服務，確保遵守協議之資訊安全條件與限制，並適當管理資訊安全事故，可採取措施包括：

監控服務績效是否遵照雙方協議規範。

依雙方協議審查委外廠商之服務報告，必要時安排定期進度會議。

審查委外廠商造成之安全事件與服務中斷等稽核紀錄。

必要時得指派專人管理與委外廠商有關之各項協議事項及人員。

服務變更

當委外廠商服務變更時（包含合約到期更新及臨時異動需求時），宜考量下列因素並加以管理：

本單位須考慮之變更

營運系統流程之重要性與重新評鑑之風險

加強目前所提供之服務。

評估開發新應用程式與系統之需求性。

是否須調整政策與程序。

是否須更新資安事件之控制程序。

委外廠商服務之變更

網路管理上之變更與加強。

使用新技術或新產品改善本會資訊環境。

是否須調整環境與新開發工具。

變更委外廠商實體位置對本會之影響。

變更供應商對本會之影響。

法令、法規之符合性

委外廠商須與本會簽訂【保密同意書】，且派至本會之人員均需另以個人身分簽訂【個人保密同意書】。

如廠商對本會【保密同意書】及【個人保密同意書】內容提出疑義，欲修訂之內容(不含文件表頭及版次標示)須經本會法律事務處及主委核可，始得為之。

委外人員於執行資訊作業時應遵守【個人資料保護法】的規定。

委外作業於使用資訊軟體時應遵守智慧財產權的規定。

委外人員應注意刑法第一百三十二條（洩漏國防以外之秘密罪）、第三百十七條（洩漏業務上知悉工商秘密罪）及刑法第三百十八條（洩漏職務上工商秘密罪）之規定，避免觸法。

委外人員若於執行資訊作業時接觸到機密性資料應遵守國家機密保護法的相關規定。

相關文件

NCC-40-2-007 實體與環境安全管理作業要點

NCC-40-2-010 資訊系統取得、開發及維護作業要點

附件

NCC-40-4-034 保密同意書

NCC-40-4-035 個人保密同意書

# Text boxes

附件1

附件2

附件3

國家通訊傳播委員會

National Communications Commission

委外管理作業要點