中華電信股份有限公司

九十六年度不經濟公用電話普及服務執行成果說明

一、年度實施計畫概述

中華電信股份有限公司(以下簡稱本公司)依據電信普及服務管理辦法第六條規定，於95年5月提報不經濟公用電話普及服務實施計畫，並經國家通訊傳播委員會核定公告，負責96年度公用電話普及服務之規劃及服務提供，其服務範圍含括台灣本島、離島及金門、馬祖等區域。

二、執行結果

（一）普及服務執行成果概述(實施前及實施後之比較)：

1、營運公話機數（不含寬頻多媒體公話機MMP）

96年度公用電話普及服務實施後，營運公話機數為98,060具，比實施前（95年執行成果）109,381具，減少11,321具（-10.35%）。原因說明：

（1）鑒於行動電話之高度替代性，除考量偏遠地區實際需求外，對於都會區使用率及營收偏低之公話已予拆機。

（2）代管戶要求拆機。（裝機位置因環境變遷，店家歇業、房屋整建及民眾使用話機後亂丟雜物破壞環境等因素，要求拆機。）

（3）配合軍事單位營區撤除拆機。

（4）裝置密度較高之特定場所，洽各場所負責人溝通後配合改建裝潢等時機拆除公話機。

（5）投卡（IC卡）2用公話機汰換老舊之光學及投幣式公話機。

2、不經濟公話機數

本公司依據核定之96年度不經濟公話普及服務實施計畫，經執行後，不經濟公話機數23,367具，較95年度執行成果33,530具，減少10,163具（-30.3%）。

原因說明：

（1）依據電信普及服務管理辦法95年12月29日修訂不經濟公用電話普及服務之補助方式；非偏遠地區，每二平方公里補助一具之原則，大幅減少不經濟公話機數。

（2）為提升公用電話效率化原則，在不影響民眾使用之方便性及服務品質之原則下，不但在裝機密度較高之特定場所內拆除使用率低公話機外，於提報不經濟公用電話作業時主動剔除部份營收較低之話機，96年度為17,312具，比95年度18,920具，再減少1,608具，減少8.50﹪。

3、可避免資金成本

全年1,198仟元，較95年度4,620仟元，減少3,422仟元；平均每具可避免資金成本由95年度138元大幅降為51元，減少63.04 %。

原因說明：

雖然96年度新裝置投卡2用公話機1,500具，因設備計改採現時成本計算，且對應之物價指數逐年降低，造成可避免資金成本大幅減少。

4、可避免營運成本

全年291,315仟元，較95年度491,513仟元，減少200,197仟元；平均每具可避免營運成本由95年度14,659元降為12,467元，減少14.95 %。

原因說明：

為提升公話業務經營績效，減少公用電話作業人員，撙節各項營運費用支出，尤其以拆除之話機零組件作維護料，公話維護費用大幅減少，致可避免營運成本持續下降。

5、可避免成本

全年292,513仟元，較95年度496,133仟元，減少203,619仟元；平均每具可避免成本由95年度14,797元降為12,518元，減少15.4 %。

6、棄置營收

全年77,454仟元，較95年度122,329仟元，減少44,875仟元；平均每具棄置營收由95年度3,648元減為3,315元，減少9.15%。

原因說明：

受行動電話業務影響公用電話營收仍繼續大幅衰退。

7、淨成本

全年215,059仟元，較95年度373,804仟元，減少158,744仟元；平均每具淨成本由95年度11,148元降為9,204元，減少17.44%。

原因說明：

雖然平均每具可避免成本減少15.4％，但平均每具棄置營收亦減少9.15％，尤其本公司已主動刪減不經濟公話機數，致淨成本同時減少。

上述各項執行成果資料分析明細詳如表一(表三。

（二）普及服務服務品質執行成果概述

1、普及率

公話機普及率每千人4.27具，較95年度每千人4.78具，減少0.51具。係由於公話機裝設數減少所致。

2、接續完成率

接續完成率99.91%，較95年度99.99%，減少0.08%。係因96年度颱風、豪雨頻繁造成接續完成率略降，仍戮力提昇服務品質，以方便客戶使用。

3、每月每百具話機障礙數

每月每百具話機障礙數為4.16具，較95年度4.17具，降低0.01具。雖因老舊話機比率較高，惟採購部份維護零組件勉力更換零組件以及新增投卡2用公話機，全區仍能減少話機障礙數。

4、每具話機障礙修復時間

每具話機障礙修復時間為0.14天，較95年度0.96天，減少0.82天。係因：

（1）老舊光學公用電話機除南沙、東沙島保留22具外已全面終止服務

（2）加強公用電話維護人員訓練。

（3）障礙派工直接透過主機發送呼叫，以大哥大簡訊通報方式，通知責任區負責同仁立即處理，並作追蹤。

5、如何確保不經濟公話機數及資料之正確性

（1）不經濟公話機資料已納入「公用電話管理系統（IPAS）」和「普及服務資訊系統（USIS）」管制；有關96年度普及服務基金申請的相關文件內容(含服務品質、可避免營運成本、可避免資金成本、棄置營收等4種資料)均由系統製作完成。

（2）嚴加篩選不經濟公話機，經嚴格篩選集會場所提報之不經濟公用電話機，再由普及服務小組主管覆核後，列入檔案加以管制。

三、績效與對社會之影響

（一）目前行動電話相當普及，導致公用電話營收逐日下滑，而企業經營皆以營利為首要考量；電信業者為降低經營成本，勢必要拆除不經濟公用電話，造成公用電話普及率及服務品質驟降，影響民眾使用通訊設備權益。有鑑於此，乃有電信普及服務基金之設置，以補助業者之營運損失，使公用電話服務品質及普及率得以維持一定水準，而且全體國民可以按合理價格，不分城鄉，公平享有一定品質之電信服務，可見不經濟公用電話普及服務之實施，對電信業者及民眾，確有其實質意義及效益。

（二）本公司為落實政府實施普及服務、照顧偏遠地區及弱勢族群同胞之德政及美意，對偏遠地區公用電話建設一向不遺餘力。截至96年12月底止偏遠地區共裝設公用電話5,397具，其中不經濟話機2,894具，不經濟話機數比例53.62﹪（詳如表四）；為提昇服務品質已於偏遠地區換裝投卡2用公話機74具，以方便客戶依據個人通訊需求選擇投幣式或IC卡式之功能。此外為減少城鄉數位落差，滿足偏遠鄉鎮民眾上網需求，雖然多媒體公話機並未能納入公用電話普及服務申請補助，但本公司仍秉持為民服務之理念，視偏遠地區當地民眾需要，裝設寬頻多媒體公話機23具，不但提供高山駐軍人員網際網路需求同時提升偏遠地區民眾知識水平及充實精神生活，對社會有協助穩定之作用。

四、結論及改進措施

公用電話因有其使用上之便捷性與即時性，故和民眾生活息息相關，尤其在特定場所（例如：國中、小學、醫院、診所、軍事單位及集會場所等地點），因行動電話使用的限制，公用電話更是不可或缺的基本通信工具。

本年度賡續辦理之改進措施如下：

（一）加強對不經濟公話機之控管及稽核

1、不經濟公話機之資料續由各營運處普及服務公話小組設專人管理，若因特殊原因需拆機者須經主管審核，並加註原因，每月定期填報資料報分公司核備。

2、由普及服務公話小組成員組成查核小組，不定期加強稽核不經濟公話機之通信品質、話機清潔及資料正確性。

（二）縮短公話話機障礙修復時間，提昇服務滿意度

1、加強公用電話維護人員訓練。

2、障礙派工直接透過主機發送呼叫，以大哥大簡訊通報方式，通知責任區負責同仁立即處理，並作追蹤，以期能在最短之時間內修復故障之話機，以提升服務品質。

（三）加強公話話機維護，減少障礙申告

1、全面汰換老舊之光學卡式公用電話機。

2、加強話機維護之巡修，減少障礙申告數。

（四）調整不經濟公話機裝設位置，以提高棄置營收。

1、為關懷兒童及青少年使用公用電話「報平安」之便利性暨提昇服務品質，派員拜訪各國民中小學會勘公用電話配置需求，學區週邊亦考量相關條件設置符合兒童使用之投幣式公用電話。

2、為因應國家通訊傳播委員會95年12月29日發布「電信普及服務管理辦法」修正施行令，非偏遠地區暨非特定場所不經濟公用電話提報原則調整為2平方公里提報1具之辦法，本公司將配合投卡兩用公話機交貨進度，加速調整各地區公話配置數量，讓國人能依個人通信需求，自由選擇使用IC公話卡或硬幣達到其通信目的，無論公話機數量或營運成本均可大幅減少且可同時提昇服務品質。

（五）撙節各項營運費用支出，降低公話營運成本。

（六）為提昇公話服務品質，逐步以較優質的投卡兩用公話機，汰換老舊之光卡及投幣式話機，並建置最現代化之寬頻多媒體公用電話機，以提供社會大眾多元化的服務選擇。

五、檢附95年度不經濟公話普及服務補助申請相關文件

表一

96年度不經濟公話普及服務淨成本彙計表

單位：千元

| 行政區域 | 96年度 | 95年度 | 96年度 | 95年度 | 棄置收入 | 淨成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 96年12月公話具數 | 不經濟公用電話具數 | 不經濟公用電話具數 | 可避免營運成本 | 可避免資金成本 | 可避免成本合計 | 可避免營運成本 | 可避免資金成本 | 可避免成本合計 | 96年度 | 95年度 | 96年度 | 95年度 |
| 基隆市 | 1,612 | 420 | 570 | 5,787 | 28 | 5,815 | 8,760 | 102 | 8,862 | 1,152 | 1,588 | 4,663 | 7,274 |
| 台北市 | 14,011 | 2,093 | 3,320 | 25,990 | 114 | 26,104 | 44,391 | 445 | 44,836 | 6,826 | 10,774 | 19,278 | 34,062 |
| 台北縣 | 12,547 | 2,693 | 3,885 | 36,079 | 160 | 36,239 | 55,271 | 540 | 55,811 | 9,305 | 13,900 | 26,934 | 41,911 |
| 桃園縣 | 8,267 | 1,707 | 2,554 | 19,862 | 87 | 19,949 | 32,386 | 316 | 32,702 | 6,062 | 9,528 | 13,887 | 23,174 |
| 新竹市 | 1,646 | 265 | 302 | 3,159 | 16 | 3,175 | 3,930 | 42 | 3,972 | 716 | 720 | 2,459 | 3,252 |
| 新竹縣 | 1,734 | 522 | 530 | 6,223 | 31 | 6,254 | 6,901 | 73 | 6,974 | 1,340 | 1,259 | 4,914 | 5,715 |
| 苗栗縣 | 1,964 | 854 | 1,029 | 11,083 | 46 | 11,129 | 15,527 | 144 | 15,671 | 3,266 | 3,427 | 7,863 | 12,244 |
| 台中市 | 5,588 | 765 | 1,464 | 9,648 | 41 | 9,689 | 21,115 | 205 | 21,320 | 2,059 | 4,558 | 7,630 | 16,762 |
| 台中縣 | 6,178 | 1,505 | 2,110 | 13,595 | 64 | 13,659 | 27,421 | 272 | 27,693 | 4,094 | 7,814 | 9,565 | 19,879 |
| 南投縣 | 2,267 | 1,148 | 1,440 | 13,687 | 56 | 13,743 | 22,423 | 219 | 22,642 | 4,136 | 6,404 | 9,607 | 16,238 |
| 彰化縣 | 3,676 | 1,392 | 2,297 | 13,198 | 61 | 13,259 | 31,574 | 301 | 31,875 | 4,144 | 7,904 | 9,115 | 23,971 |
| 雲林縣 | 2,656 | 772 | 1,215 | 9,242 | 33 | 9,275 | 18,225 | 217 | 18,442 | 1,564 | 3,328 | 7,711 | 15,114 |
| 嘉義市 | 1,466 | 194 | 424 | 2,463 | 9 | 2,472 | 6,588 | 56 | 6,644 | 721 | 2,141 | 1,751 | 4,503 |
| 嘉義縣 | 2,324 | 915 | 976 | 11,616 | 44 | 11,660 | 15,160 | 129 | 15,289 | 3,408 | 4,475 | 8,252 | 10,814 |
| 台南市 | 3,011 | 384 | 917 | 4,478 | 16 | 4,494 | 12,948 | 115 | 13,063 | 1,428 | 3,553 | 3,066 | 9,510 |
| 台南縣 | 5,089 | 1,552 | 2,227 | 18,098 | 65 | 18,163 | 31,445 | 278 | 31,723 | 4,978 | 7,789 | 13,185 | 23,934 |
| 高雄市 | 6,861 | 1,032 | 1,557 | 15,212 | 57 | 15,269 | 24,930 | 212 | 25,142 | 3,495 | 6,309 | 11,774 | 18,833 |
| 高雄縣 | 4,803 | 1,304 | 1,748 | 17,615 | 64 | 17,679 | 29,852 | 244 | 30,096 | 5,670 | 8,871 | 12,009 | 21,225 |
| 屏東縣 | 3,184 | 825 | 1,084 | 11,095 | 43 | 11,138 | 16,977 | 151 | 17,128 | 3,388 | 4,768 | 7,750 | 12,360 |
| 宜蘭縣 | 2,537 | 661 | 723 | 9,399 | 36 | 9,435 | 11,579 | 96 | 11,675 | 1,537 | 1,639 | 7,898 | 10,036 |
| 花蓮縣 | 3,039 | 1,010 | 1,436 | 14,866 | 53 | 14,919 | 23,732 | 194 | 23,926 | 3,771 | 5,866 | 11,148 | 18,060 |
| 台東縣 | 1,446 | 536 | 798 | 6,269 | 27 | 6,296 | 11,607 | 105 | 11,712 | 1,963 | 3,307 | 4,333 | 8,405 |
| 澎湖縣 | 831 | 360 | 371 | 5,058 | 20 | 5,078 | 7,228 | 65 | 7,293 | 887 | 781 | 4,191 | 6,512 |
| 金門縣 | 817 | 313 | 399 | 4,621 | 16 | 4,637 | 7,394 | 61 | 7,455 | 1,066 | 1,066 | 3,571 | 6,389 |
| 連江縣 | 506 | 145 | 154 | 2,972 | 11 | 2,983 | 4,149 | 38 | 4,187 | 478 | 560 | 2,505 | 3,627 |
| 合計 | 98,060 | 23,367 | 33,530 | 291,315 | 1,198 | 292,513 | 491,513 | 4,620 | 496,133 | 77,454 | 122,329 | 215,059 | 373,804 |

表二

96年度不經濟公話普及服務淨成本彙計表

單位：元

| 行政區域 | 96年12月公用電話具數 | 經濟公用電話具數 | 不經濟公用電話具數 | 不經濟比例 | 可避免營運成本 | 可避免資金成本 | 成本合計 | 棄置收入 | 淨成本 | 具平均可避免營運成本 | 具平均可避免資金成本 | 具平均可避免成本合計 | 具平均棄置收入 | 具平均淨成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 1,612 | 1,192 | 420 | 26.05% | 5,786,760 | 28,140 | 5,814,900 | 1,151,652 | 4,663,248 | 13,778 | 67 | 13,845 | 2,742 | 11,103 |
| 台北市 | 14,011 | 11,918 | 2,093 | 14.94% | 25,989,800 | 113,600 | 26,103,400 | 6,825,712 | 19,277,688 | 12,417 | 54 | 12,472 | 3,261 | 9,211 |
| 台北縣 | 12,547 | 9,854 | 2,693 | 21.46% | 36,079,083 | 159,821 | 36,238,904 | 9,304,890 | 26,934,014 | 13,397 | 59 | 13,457 | 3,455 | 10,001 |
| 桃園縣 | 8,267 | 6,560 | 1,707 | 20.65% | 19,862,358 | 87,039 | 19,949,397 | 6,062,369 | 13,887,028 | 11,636 | 51 | 11,687 | 3,551 | 8,135 |
| 新竹市 | 1,646 | 1,381 | 265 | 16.10% | 3,159,065 | 15,635 | 3,174,700 | 715,424 | 2,459,276 | 11,921 | 59 | 11,980 | 2,700 | 9,280 |
| 新竹縣 | 1,734 | 1,212 | 522 | 30.10% | 6,222,762 | 30,798 | 6,253,560 | 1,339,924 | 4,913,636 | 11,921 | 59 | 11,980 | 2,567 | 9,413 |
| 苗栗縣 | 1,964 | 1,110 | 854 | 43.48% | 11,083,686 | 45,666 | 11,129,352 | 3,265,976 | 7,863,376 | 12,979 | 53 | 13,032 | 3,824 | 9,208 |
| 台中市 | 5,588 | 4,823 | 765 | 13.69% | 9,648,180 | 41,310 | 9,689,490 | 2,059,162 | 7,630,328 | 12,612 | 54 | 12,666 | 2,692 | 9,974 |
| 台中縣 | 6,178 | 4,673 | 1,505 | 24.36% | 13,595,012 | 64,170 | 13,659,182 | 4,093,958 | 9,565,224 | 9,033 | 43 | 9,076 | 2,720 | 6,356 |
| 南投縣 | 2,267 | 1,119 | 1,148 | 50.64% | 13,686,722 | 56,182 | 13,742,904 | 4,135,514 | 9,607,390 | 11,922 | 49 | 11,971 | 3,602 | 8,369 |
| 彰化縣 | 3,676 | 2,284 | 1,392 | 37.87% | 13,197,912 | 61,368 | 13,259,280 | 4,143,745 | 9,115,535 | 9,481 | 44 | 9,525 | 2,977 | 6,549 |
| 雲林縣 | 2,656 | 1,884 | 772 | 29.07% | 9,242,384 | 33,196 | 9,275,580 | 1,564,121 | 7,711,459 | 11,972 | 43 | 12,015 | 2,026 | 9,989 |
| 嘉義市 | 1,466 | 1,272 | 194 | 13.23% | 2,462,830 | 9,312 | 2,472,142 | 721,461 | 1,750,681 | 12,695 | 48 | 12,743 | 3,719 | 9,024 |
| 嘉義縣 | 2,324 | 1,409 | 915 | 39.37% | 11,615,925 | 43,920 | 11,659,845 | 3,408,280 | 8,251,565 | 12,695 | 48 | 12,743 | 3,725 | 9,018 |
| 台南市 | 3,011 | 2,627 | 384 | 12.75% | 4,477,824 | 16,128 | 4,493,952 | 1,428,490 | 3,065,462 | 11,661 | 42 | 11,703 | 3,720 | 7,983 |
| 台南縣 | 5,089 | 3,537 | 1,552 | 30.50% | 18,097,872 | 65,184 | 18,163,056 | 4,978,408 | 13,184,648 | 11,661 | 42 | 11,703 | 3,208 | 8,495 |
| 高雄市 | 6,861 | 5,829 | 1,032 | 15.04% | 15,211,990 | 56,586 | 15,268,576 | 3,494,572 | 11,774,004 | 14,740 | 55 | 14,795 | 3,386 | 11,409 |
| 高雄縣 | 4,803 | 3,499 | 1,304 | 27.15% | 17,614,506 | 64,118 | 17,678,624 | 5,670,028 | 12,008,596 | 13,508 | 49 | 13,557 | 4,348 | 9,209 |
| 屏東縣 | 3,184 | 2,359 | 825 | 25.91% | 11,094,600 | 42,900 | 11,137,500 | 3,387,366 | 7,750,134 | 13,448 | 52 | 13,500 | 4,106 | 9,394 |
| 宜蘭縣 | 2,537 | 1,876 | 661 | 26.05% | 9,398,759 | 36,355 | 9,435,114 | 1,537,289 | 7,897,825 | 14,219 | 55 | 14,274 | 2,326 | 11,948 |
| 花蓮縣 | 3,039 | 2,029 | 1,010 | 33.23% | 14,866,350 | 52,442 | 14,918,792 | 3,770,828 | 11,147,964 | 14,719 | 52 | 14,771 | 3,733 | 11,038 |
| 台東縣 | 1,446 | 910 | 536 | 37.07% | 6,268,520 | 27,336 | 6,295,856 | 1,963,306 | 4,332,550 | 11,695 | 51 | 11,746 | 3,663 | 8,083 |
| 澎湖縣 | 831 | 471 | 360 | 43.32% | 5,058,360 | 20,160 | 5,078,520 | 886,988 | 4,191,532 | 14,051 | 56 | 14,107 | 2,464 | 11,643 |
| 金門縣 | 817 | 504 | 313 | 38.31% | 4,621,445 | 15,963 | 4,637,408 | 1,066,463 | 3,570,945 | 14,765 | 51 | 14,816 | 3,407 | 11,409 |
| 連江縣 | 506 | 361 | 145 | 28.66% | 2,972,790 | 10,585 | 2,983,375 | 478,396 | 2,504,979 | 20,502 | 73 | 20,575 | 3,299 | 17,276 |
| 合計 | 98,060 | 74,693 | 23,367 | 23.83% | 291,315,495 | 1,197,914 | 292,513,409 | 77,454,322 | 215,059,087 | 12,467 | 51 | 12,518 | 3,315 | 9,204 |

表三

96年度特定場所不經濟公用電話彙計表（執行成果）

單位：元

| 行政區域 | 公用電話總具數 | 不經濟公用電話具數 | 不經濟公用電話具數 | 095年不經濟公用電話具數 | 特定場所提報不經濟公用電話統計 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小計+b+c+d+e) | a.醫院 | b.國民小學 | c.集會場所 | d.議會 | e.山區 |  |
|  |  |  |  |  | 總具數 | 不經濟話機數 | 總具數 | 不經濟話機數 | 總具數 | 不經濟話機數 | 總具數 | 不經濟話機數 | 總具數 | 不經濟話機數 | 總具數 | 不經濟話機數 | 總具數 | 不經濟話機數 |
| 基隆市 | 1,612 | 1,192 | 420 | 570 | 724 | 356 | 108 | 41 | 123 | 94 | 492 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 888 | 64 |
| 台北市 | 14,011 | 11,918 | 2,093 | 3,320 | 5,624 | 1,961 | 1,420 | 297 | 845 | 489 | 3,295 | 1,134 | 28 | 10 | 36 | 31 | 8,387 | 132 |
| 台北縣 | 12,547 | 9,854 | 2,693 | 3,885 | 4,660 | 2,276 | 594 | 160 | 1,182 | 721 | 2,686 | 1,258 | 5 | 3 | 193 | 134 | 7,887 | 417 |
| 桃園縣 | 8,267 | 6,560 | 1,707 | 2,554 | 3,350 | 1,287 | 646 | 137 | 651 | 412 | 1,996 | 694 | 0 | 0 | 57 | 44 | 4,917 | 420 |
| 新竹市 | 1,646 | 1,381 | 265 | 302 | 564 | 218 | 109 | 19 | 118 | 76 | 337 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082 | 47 |
| 新竹縣 | 1,734 | 1,212 | 522 | 530 | 822 | 295 | 100 | 32 | 151 | 115 | 518 | 114 | 1 | 1 | 52 | 33 | 912 | 227 |
| 苗栗縣 | 1,964 | 1,110 | 854 | 1,029 | 835 | 478 | 145 | 55 | 232 | 205 | 424 | 191 | 1 | 1 | 33 | 26 | 1,129 | 376 |
| 台中市 | 5,588 | 4,823 | 765 | 1,464 | 1,996 | 683 | 627 | 104 | 473 | 236 | 896 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,592 | 82 |
| 台中縣 | 6,178 | 4,673 | 1,505 | 2,110 | 2,617 | 1,063 | 392 | 102 | 641 | 398 | 1,482 | 495 | 3 | 1 | 99 | 67 | 3,561 | 442 |
| 南投縣 | 2,267 | 1,119 | 1,148 | 1,440 | 1,035 | 701 | 126 | 47 | 280 | 226 | 435 | 294 | 2 | 2 | 192 | 132 | 1,232 | 447 |
| 彰化縣 | 3,676 | 2,284 | 1,392 | 2,297 | 1,579 | 977 | 376 | 124 | 469 | 381 | 724 | 464 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2,097 | 415 |
| 雲林縣 | 2,656 | 1,884 | 772 | 1,215 | 1,001 | 436 | 170 | 35 | 362 | 168 | 447 | 218 | 2 | 0 | 20 | 15 | 1,655 | 336 |
| 嘉義市 | 1,466 | 1,272 | 194 | 424 | 480 | 164 | 180 | 31 | 113 | 58 | 186 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 986 | 30 |
| 嘉義縣 | 2,324 | 1,409 | 915 | 976 | 1,014 | 429 | 171 | 28 | 194 | 139 | 503 | 160 | 0 | 0 | 146 | 102 | 1,310 | 486 |
| 台南市 | 3,011 | 2,627 | 384 | 917 | 837 | 298 | 220 | 44 | 233 | 127 | 380 | 125 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2,174 | 86 |
| 台南縣 | 5,089 | 3,537 | 1,552 | 2,227 | 2,289 | 984 | 267 | 69 | 439 | 292 | 1,440 | 511 | 1 | 1 | 142 | 111 | 2,800 | 568 |
| 高雄市 | 6,861 | 5,829 | 1,032 | 1,557 | 2,674 | 962 | 600 | 176 | 470 | 298 | 1,604 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,187 | 70 |
| 高雄縣 | 4,803 | 3,499 | 1,304 | 1,748 | 2,496 | 934 | 349 | 52 | 409 | 255 | 1,448 | 419 | 3 | 1 | 287 | 207 | 2,307 | 370 |
| 屏東縣 | 3,184 | 2,359 | 825 | 1,084 | 1,425 | 677 | 236 | 38 | 297 | 228 | 694 | 269 | 0 | 0 | 198 | 142 | 1,759 | 148 |
| 宜蘭縣 | 2,537 | 1,876 | 661 | 723 | 1,205 | 397 | 148 | 22 | 220 | 100 | 753 | 226 | 7 | 4 | 77 | 45 | 1,332 | 264 |
| 花蓮縣 | 3,039 | 2,029 | 1,010 | 1,436 | 1,343 | 660 | 282 | 87 | 251 | 163 | 721 | 359 | 1 | 1 | 88 | 50 | 1,696 | 350 |
| 台東縣 | 1,446 | 910 | 536 | 798 | 832 | 417 | 102 | 42 | 120 | 79 | 377 | 151 | 1 | 0 | 232 | 145 | 614 | 119 |
| 澎湖縣 | 831 | 471 | 360 | 371 | 588 | 287 | 40 | 17 | 51 | 41 | 497 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 73 |
| 金門縣 | 817 | 504 | 313 | 399 | 597 | 228 | 24 | 4 | 27 | 25 | 545 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 85 |
| 連江縣 | 506 | 361 | 145 | 154 | 473 | 144 | 22 | 6 | 6 | 3 | 378 | 120 | 0 | 0 | 67 | 15 | 33 | 1 |
| 合計 | 98,060 | 74,693 | 23,367 | 33,530 | 41,060 | 17,312 | 7,454 | 1,769 | 8,357 | 5,329 | 23,258 | 8,879 | 63 | 29 | 1,928 | 1,306 | 57,000 | 6,055 |

表四

96年度偏遠地區公話機數

偏遠地區定義：人口密度低於平均人口1/5之偏遠鄉鎮及距離縣市政府所在地7.5公里以上之離島地區

97.3.27

| 縣市別 | 鄉鎮別 | 96/12營運話機數 | 不經濟話機數 | 縣市別 | 鄉鎮別 | 96/12營運話機數 | 不經濟話機數 | 縣市別 | 鄉鎮別 | 96/12營運話機數 | 不經濟話機數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北縣 | 坪林鄉 | 33 | 22 | 南投縣 | 信義鄉 | 61 | 39 | 屏東縣 | 春日鄉 | 12 | 2 |
|  | 石碇鄉 | 74 | 49 |  | 仁愛鄉 | 135 | 94 |  | 獅子鄉 | 17 | 16 |
|  | 烏來鄉 | 37 | 22 |  | 中寮鄉 | 45 | 39 |  | 滿州鄉 | 42 | 31 |
|  | 平溪鄉 | 32 | 25 |  | 小 計 | 241 | 172 |  | 三地門鄉 | 20 | 14 |
|  | 雙溪鄉 | 49 | 41 | 台中縣 | 和平鄉 | 122 | 73 |  | 牡丹鄉 | 23 | 21 |
|  | 小 計 | 225 | 159 |  | 仁愛鄉 | 11 | 7 |  | 泰武鄉 | 11 | 8 |
| 桃園縣 | 復興鄉 | 85 | 75 | 花蓮 | 秀林鄉 | 8 | 6 |  | 來義鄉 | 14 | 8 |
|  | 小 計 | 85 | 75 |  | 小 計 | 141 | 86 |  | 瑪家鄉 | 17 | 12 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 24 | 14 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 70 | 41 |  | 霧臺鄉 | 7 | 7 |
|  | 尖石鄉 | 28 | 19 |  | 大埔鄉 | 14 | 13 |  | 琉球鄉 | 36 | 23 |
|  | 小 計 | 52 | 33 |  | 番路鄉 | 56 | 31 |  | 小 計 | 199 | 142 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 24 | 11 |  | 小 計 | 140 | 85 | 台南縣 | 龍崎鄉 | 17 | 13 |
|  | 豐濱鄉 | 63 | 53 | 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 57 | 34 |  | 楠西鄉 | 68 | 45 |
|  | 卓溪鄉 | 27 | 19 |  | 湖西鄉 | 139 | 73 |  | 左鎮鄉 | 32 | 30 |
|  | 富里鄉 | 79 | 54 |  | 馬公市 | 536 | 199 |  | 南化鄉 | 46 | 39 |
|  | 壽豐鄉 | 252 | 140 |  | 白沙鄉 | 67 | 38 |  | 小 計 | 163 | 127 |
|  | 鳳林鎮 | 107 | 61 |  | 七美鄉 | 15 | 11 | 高雄市 | 東沙 | 17 | 4 |
|  | 光復鄉 | 107 | 44 |  | 望安鄉 | 20 | 13 |  | 南沙 | 5 | 1 |
|  | 秀林鄉 | 136 | 58 |  | 小 計 | 834 | 368 |  | 小 計 | 22 | 5 |
|  | 瑞穗鄉 | 95 | 64 | 金門縣 | 烏坵鄉 | 31 | 0 | 台東縣 | 東河鄉 | 69 | 46 |
|  | 玉里 | 233 | 119 |  | 金湖鎮 | 320 | 122 |  | 延平鄉 | 8 | 6 |
|  | 小 計 | 1,123 | 623 |  | 金沙鎮 | 123 | 73 |  | 卑南鄉 | 146 | 55 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 35 | 18 |  | 烈嶼鄉 | 111 | 67 |  | 大武鄉 | 27 | 12 |
|  | 大同鄉 | 65 | 45 |  | 小 計 | 585 | 262 |  | 蘭嶼鄉 | 11 | 5 |
|  | 小 計 | 100 | 63 |  |  |  |  |  | 長濱鄉 | 38 | 20 |
| 連江縣 | 南竿鄉 | 212 | 68 |  |  |  |  |  | 海端鄉 | 34 | 21 |
|  | 北竿鄉 | 94 | 41 |  |  |  |  |  | 鹿野鄉 | 56 | 25 |
|  | 東引鄉 | 132 | 11 |  |  |  |  |  | 達仁鄉 | 11 | 4 |
|  | 莒光鄉 | 77 | 25 |  |  |  |  |  | 金鋒鄉 | 6 | 2 |
|  | 小 計 | 515 | 145 |  |  |  |  |  | 成功鎮 | 98 | 45 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 19 | 16 |  |  |  |  |  | 池上鄉 | 39 | 22 |
|  | 泰安鄉 | 35 | 23 |  |  |  |  |  | 關山鎮 | 71 | 32 |
|  | 南庄鄉 | 75 | 48 | 不經濟比例 |  |  |  |  | 太麻里鄉 | 50 | 23 |
|  | 小 計 | 129 | 87 |  |  |  |  |  | 綠島鄉 | 22 | 15 |
| 北分 | 2,100 | 1,098 | 52.29% |  |  |  |  | 小 計 | 686 | 333 |
| 南分 | 3,297 | 1,796 | 54.47% |  |  |  | 高雄縣 | 田寮鄉 | 38 | 29 |
| 合計 | 5,397 | 2,894 | 53.62% |  |  |  |  | 桃源鄉 | 28 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 茂林鄉 | 16 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六龜鄉 | 113 | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲仙鄉 | 48 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三民鄉 | 16 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杉林鄉 | 27 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小 計 | 286 | 216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南分合計 | 3,297 | 1,796 |